NOTAT

| TIL: | Teknisk Udvalg |
| --- | --- |
| J.NR.: |  |
| VEDR.: | Beskrivelse af cykelstiprojekter til pulje for stier |
| DATO: | 02.06.2009 |

I det følgende gives en kort beskrivelse af cykelstiprojekter på strækningerne Husby-Staby, Staby-Ulfborg og Vinderup-Tværmosevej.

Husby-Staby

Strækningen er på 4 km.

Den dobbeltrettede 2,5 meter brede cykelsti med asfalt, etableres langs nordsiden af Stabyvej fra Staby til Klitvejen i Husby.

På det meste af strækningen etableres stien bagved den eksisterende grøft. Hvor der er pladsmangel på grund af huse tæt på vejen føres stien forbi husene med 1,5 meters rabat mellem stien og Stabyvej. Rabatten etableres som afvandingstrug.

Det er meget vigtig at få lavet nogle sikre start og slutpunkter til stien, sådan at cyklisterne ikke ledes ud på kørebanen trafikfarlige steder.

I Staby begynder stien lige ved bygrænsen hvor den eksisterende midterhelle ombygges til en sikker krydsningshelle til cyklister der kommer fra vest på den nye sti.

På strækningen skal den dobbeltrettede sti krydse en bæk og her skal der etableres en ny bro.

I Husby slutter stien med en krydsningshelle på Klitvejen der sikre at cyklister kan komme sikkert over vejen.

På det meste af strækningen er der erhvervet jord, dog mangler kortere strækninger gennem 2 haver samt det første stykke landbrugsjord tættest på Staby. Jorderhvervelsen må forventes at skulle ske gennem en ekspropriation.

Overslaget på etablering af stien lyder på 4 mio. kr.

Staby-Ulfborg

Strækningen er på 4,2 km.

Den dobbeltrettede 2,5 meter brede cykelsti med asfalt, etableres langs nordsiden af Stabyvej fra Ringvejen i Ulfborg til Skolen i Staby.

På det meste af strækningen etableres stien bagved den eksisterende grøft. Hvor der er pladsmangel på grund af huse tæt på vejen føres stien forbi husene med 1,5 meters rabat mellem stien og Stabyvej. Rabatten etableres som afvandingstrug.

Det er meget vigtig at få lavet nogle sikre start og slutpunkter til stien, sådan at cyklisterne ikke ledes ud på kørebanen trafikfarlige steder.

I Ulfborg kobles den nye sti på det eksisterende stisystem øst for Ringvejen. Der etableres en dobbeltrettet sti på østsiden af Ringvejen og der laves en sikker krydsningshelle på Ringvejen.

Ved skolen i Staby stopper den dobbeltrettede cykelsti. Der skal laves en krydsningshelle sådan cyklister der kommer inde fra Staby kan krydse Stabyvej og komme sikkert over til den nye dobbeltrettede sti.

Der etableres ikke sti gennem Staby.

Der skal erhverves jord til stien på hele strækningen, ved ca. 8 ejendomme kommer stien tæt på husene. Jorderhvervelsen må forventes at skulle ske gennem en ekspropriation.

Overslaget på etablering af stien lyder på 4  mio. kr.

Vinderup-Tværmosevej

Strækningen er på 4,2 km.

Den dobbeltrettede 2,5 meter brede cykelsti med asfalt, etableres langs vestsiden af Skivevej på strækningen fra byporten i den nordlige ende af Vinderup op til indkørslen ind til Skivevej 47-49 (se bilag). Her henvises cyklisterne til at benytte sidevejen til Skivevej på en strækning af ca. 150 meter, hvorefter stien fortsættes til fjerkræslagteriet langs vejen til genbrugspladsen.

På det meste af strækningen etableres stien bagved eksisterende grøft.

Hvor der er pladsmangel på grund af huse tæt på vejen føres stien forbi husene med 1,5 meter rabat mellem stien og Skivevej. Rabatten etableres som afvandingstrug.

Ved byporten i den nordlige ende af Vinderup etableres der en sikker krydsningshelle/byport på Skivevej.

Der skal erhverves jord til stien på hele strækningen, ved ca. 12 ejendomme kommer stien tæt på haver og huse. Jorderhvervelse må forventes at skulle ske gennem en ekspropriation.

Overslaget til etablering af stien lyder på 5,5 mio. kr.