Notat om økonomien i sag; Cykelsti/fortov – Herningvej mellem Østerbrogade og Kildevej

Projektetmaterialet er udarbejdet af cowi, og anlægsoverslaget fra cowi er på 2.360.000.

Udover anlægsudgifterne er der udgifter til resterende jordkøb, landmåler og rådgiverhonorar.

Samlede resterende udgifter til udførelse og færdiggørelse af projektet beløber sig til 2.840.000 kr.

Der er i 2005 lavet aftaler med Aldi og Lidl om betaling af vejbidrag til projektet på henholdsvis 141.500 kr. fra Aldi og 460.000 kr. fra Lidl. Da aftalerne er fra 2005 kræver det en bekræftelse fra Aldi og Lidl om betaling af vejbidrag.

Der er på sted nr. 222312 et beløb på 1.168.000 kr. til rådighed til udførelse af projektet.

Forudsat en bekræftelse fra Aldi og Lidl om betaling af vejbidrag, mangler der 1.070.000 kr. til udførelse af projektet.

På sted nr. 222303 stiunderføring ved Langemettevej er der afsat 2.000.000 kr. i 2009. Stiunderføringen ved Langemettevej er ikke mulig på grund af fredning ved Døeshøjene. I stedet for underføring foreslås det at der på et senere tidspunt kan etableres bedre krydsningsmuligheder for de lette trafikanter, evt ved etablering af helle.

Teknik og Miljø anbefaler, at der fra sted nr. 222303 stiunderføring ved Langemettevej overføres og frigives 1.070.000 kr. til sted nr. 222312.

Efter en overførsel på 1.070.000 kr. fra stiunderføring ved Langemettevej, er der 930.000 kr. til rådighed for at forbedre krydsningsforholdene for de lette trafikanter ved Langemettevej.

Den samlede anlægsudgift til Herningvej udgør ialt 3.170.000 kr. og anlægsindtægten 600.000 kr. Der er tidligere meddelt en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. Der er tidligere frigivet et rådighedsbeløb på 800.000 kr.

11. maj 2009