NOTAT

| TIL: | Orientering i Økonomiudvalget d. 8/12 2010 |
| --- | --- |
| J.NR.: | 007936-2010 |
| VEDR.: | Vintertjeneste, opdateret budgetorientering pr. 8. december 2010 |
| DATO: | 2010-12-08 |

Vintertjeneste er i ”Budgetbemærkninger 2010” (side 31) optaget som særligt bevillingsområde, hvor fagudvalget ikke kan foretage budgetomplaceringer til og fra uden forudgående godkendelse i Byrådet.

Ved vinterberedskabets start pr. 1. oktober resterede der på budgettet ca. 1,8 mio. kr. Teknik og Miljø vurderer at dette i en gennemsnitsvinter vil være tilstrækkeligt til vinterberedskabet frem til årsskiftet.

Faste udgifter i form af rådighedsgebyr afregnes ved sæsonafslutning, og er således afregnet for 2010 i forbindelse med opgørelsen for 1. halvår.

Teknisk Udvalg fik på sit møde den 29. november en status på forbruget til vintertjeneste, som på den dag udviste et merforbrug i forhold til budgettet på ca. ½ mio. Denne orientering er videresendt til Økonomiudvalget.

Teknik og Miljø har opgjort det forventede forbrug pr. d.d. og fremlægger følgende opdaterede budgetstatus til Økonomiudvalgets orientering.

Teknisk Udvalg vil få en opdateret orientering på sit møde den 13. december.

Beløb i 1000 kr.

|  | Budget | Forbrug |
| --- | --- | --- |
| Vedtaget budget 2010 | 8.596 |  |
| Tillægsbevilling byrådsmødet den 20. april 2010 | 10.000 |  |
| Forbrug vintertjeneste 1. halvår 2010 |  | 16.790 |
| Disponeret 2. halvår pr. 8. december 2010 |  | 6.100 |
| Sum | 18.596 | 22.890 |
| Merforbrug pr. 8. december 2010 | 4.296 |  |

Kontrakterne vedr. vintertjeneste indeholder for saltning på stier, og for saltning på tidligere amtsvej, faste priser pr. rute ekskl. salt. Salt afregnes til fast pris pr. ton. Priserne er enhedspriser alle ugedage døgnet rundt.

Øvrige ydelser afregnes på faste timepriser, som er enhedspriser alle ugedage døgnet rundt.

Poul Munk-Poulsen